湘西自治州财政支出项目绩效自评报告

评价类型:实施过程评价□      完成结果评价R

项目名称：2018年度高职院贷款贴息资金

统一社会信用代码 124331007656039464

支出科目编码  2030305

项目单位 湘西民族职业技术学院

主管部门

评价机构：中介机构R  专家组□  评价组□

2019年6月22日

湘西自治州财政局（制）

| 项目负责人 |  |  |  | 彭静平 |  |  |  |  | 联系电话 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 地 址 |  |  |  | 湘西经开区武陵山大道1号 |  |  |  |  |  |  |  | 邮编 |  | 416000 |  |
| 项目起止时间 |  |  |  | 2018.1.1～2018.12.31 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 计划投资额（万元） |  |  |  | 480 |  |  |  | 实际到位资金（万元） |  |  |  |  |  | 480 |  |
| 其中：中央财政 |  |  |  |  |  |  |  | 其中：中央财政 |  |  |  |  |  |  |  |
| 省财政 |  |  |  |  |  |  |  | 省财政 |  |  |  |  |  |  |  |
| 州财政 |  |  |  | 480 |  |  |  | 州财政 |  |  |  |  |  | 480 |  |
| 县财政 |  |  |  |  |  |  |  | 县财政 |  |  |  |  |  |  |  |
| 单位自筹 |  |  |  |  |  |  |  | 单位自筹 |  |  |  |  |  |  |  |
| 其他 |  |  |  |  |  |  |  | 其他 |  |  |  |  |  |  |  |
| 基 本 概 况 | 根据《湘西自治州财政局关于2018年州直部门预算批复的通知》文件，湘西民族职业技术学院2018年度高职院贷款贴息资金为480万元，项目经费主要用于补充民族职业技术学院基本建设资金的不足，用于贷款贴息。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项 目 绩 效 目 标 | 全面分析和综合评价湘西民族职业技术学院2018年度高职院贷款贴息资金绩效评价的使用情况，对照相关法律法规，评价湘西民族职业技术学院贷款建设教学楼、学生公寓实训楼所起到的成效，科学系统评估湘西民族职业技术学院贷款建设教学楼、学生公寓实训楼的社会效益和经济效益，为以后年度基本建设资金的投入提供参考依据。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项 目 执 行 情 况 项 目 执 行 情 况 | 项目 完成 情况 | 项目已全部完成，详情见报告中资金使用情况表。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 资金 投入 情况 | 2018年州本级部门预算安排高职院贷款贴息资金480万元，2018年实际财政资金到位480万元，资金已陆续到账，资金到位率100%。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 绩效 目标 实现 情况 | 办学条件日臻完善。年内累计完成基建投资7335万元。州文体会展中心项目建设进展顺利；3#公租房、演艺广场已竣工验收，交付使用；图书馆周边绿化的景观水域建设正加速推进；新建停车场3个；投入资金728.06万元，新建和改造了实验实训室35个。新建D栋实训楼、学生公寓、教学楼已投入教学。本年目标已基本完成。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 社会 效益 分析 | 湘西民族职业技术学院2016年基础设施建设进度明显加快，办学基础条件持续改善；实验实训建设步伐加快，教辅设施建设日趋完善。该项目实施后学校可容纳8339名学生在校学习生活。学生有宽敞的学习环境，教师有舒适的办公用房，生均校舍面积有所增加，将会有力改善学校硬件建设，学校布局会更加合理，校园环境会进一步优化，学校品味进一步得到提升，便于学校加强管理，利于教育教学质量的提高，为全州教育事业发展做出更大的贡献。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 项目 组织 管理 情况 | 新建D栋实训楼、学生公寓、教学楼均可投入教学，其中：新增实训室使用面积约2500平方米，全年实验实训室建设建设资金为155万元。其中，完成了D栋实训车间供电线路安装和相关系部的设备搬迁、安装工作；改建理实一体化车间1间；新建陶艺实训室1个，民族工艺制作室1个，建筑计量及图形处理实验室1个，建筑测量实验室1个，建筑工程技术实训室1个，体育器材室1间，红、白案实训室各1个。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 项目 财务 管理 情况 | 为合理、有效、规范使用专项资金，完善专项资金管理流程，确保财政性资金的安全合理使用，根据国家专项资金管理有关制度，设置了专职会计和出纳，严格按照会计制度规定进行会计核算和财务处理，做到财务处理及时、会计核算规范。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 存在 问题 及 分析 | - 掌握和理解贷款贴息相关政策不够深入，需要加强学习培训，进一步熟悉相关程序和要求，同时积极学习借鉴好的经验和做法，扩大相互交流，提升工作水平和效率。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 自 评 结 论 | 根据《湘西自治民族职业技术学院2018年度高职院贷款贴息资金绩效评价指标体系》表评分得95分 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 优 | √ |  |  | 良 |  |  |  |  | 合格 |  |  |  | 不合格 |  |
| 有 关 建 议 | - 1、加强教育专项资金监管力度，制定切实可行的资金使用管理措施，确保不挤占、不挪用及资金足额、及时到位。 - 2、进一步加强对工程质量的监督检查，确保师生安全，确保资金效益的最大化。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 评 价 人 员 | 姓名 |  | 职称/职务 |  |  | 单 位 |  |  |  |  |  |  | 签字 |  |  |
|  | 姚 斌 |  |  |  |  | 湘西民族职业技术学院 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 彭静平 |  |  |  |  | 湘西民族职业技术学院 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 陈丽华 |  |  |  |  | 湘西民族职业技术学院 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 专家组（评价组）组长（签字）： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门意见负责人（签字并盖章） 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 财政局预算管理科审核意见负责人（签字公章） 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 财政局预算绩效管理科审核意见负责人（签字公章） 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |